# REPORTE COMPLETO DE MÉTRICAS, KPIs, OKRs Y CUBO OLAP

## DSS – Dashboard de Desempeño de Proyectos de Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

Este sistema de soporte a decisiones (DSS) implementa un Balanced Scorecard con arquitectura OLAP para análisis multidimensional de proyectos de software. Incluye:

**11 KPIs estratégicos** con targets definidos

**8 métricas calculadas dinámicamente** desde el data warehouse

**Cubo OLAP** con modelo estrella (2 tablas de hechos, 7 dimensiones)

**5 perspectivas de análisis** (Financiera, Cliente, Procesos, Aprendizaje, Predicción)

**Sistema de predicción** basado en distribución de Rayleigh

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎯 1. KPIs ESTRATÉGICOS (Key Performance Indicators)

### 1.1 Perspectiva Financiera

#### KPI 1: Cumplimiento de Presupuesto

**Definición**: Proporción del presupuesto ejecutado correctamente

**Fórmula**: `1 - ((CosteReal - Presupuesto) / Presupuesto)`

**Target**: **≥ 90%** (0.9)

**Fuente**: `hechos_proyectos.Presupuesto`, `hechos_proyectos.CosteReal`

**Perspectiva BSC**: Financiera

**OKR Relacionado**: Optimizar eficiencia financiera al 90%

**Interpretación**:

✅ > 90%: Excelente control financiero

⚠️ 80-90%: Control aceptable, requiere monitoreo

❌ < 80%: Riesgo financiero crítico

#### KPI 2: Desviación Presupuestal Promedio

**Definición**: Diferencia promedio entre costo real y presupuesto planificado

**Fórmula**: `MEAN(DesviacionPresupuestal)`

**Target**: **≤ 5%** (0.05)

**Fuente**: `hechos_proyectos.DesviacionPresupuestal`

**Perspectiva BSC**: Financiera

**OKR Relacionado**: Reducir desviaciones presupuestales bajo 5%

**Interpretación**:

✅ < 5%: Control de costos óptimo

⚠️ 5-10%: Requiere análisis de causas

❌ > 10%: Planificación financiera deficiente

#### KPI 3: Penalizaciones sobre Presupuesto

**Definición**: Proporción del presupuesto perdido en penalizaciones contractuales

**Fórmula**: `MEAN(PenalizacionesMonto / Presupuesto)`

**Target**: **≤ 2%** (0.02)

**Fuente**: `hechos_proyectos.PenalizacionesMonto`, `hechos_proyectos.Presupuesto`

**Perspectiva BSC**: Financiera

**OKR Relacionado**: Minimizar riesgo contractual a menos del 2%

**Interpretación**:

✅ < 2%: Cumplimiento contractual excelente

⚠️ 2-5%: Revisar SLAs y compromisos

❌ > 5%: Riesgo de pérdida de clientes

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 1.2 Perspectiva del Cliente

#### KPI 4: Proyectos Entregados a Tiempo

**Definición**: Proporción de proyectos finalizados sin retraso

**Fórmula**: `COUNT(RetrasoFinalDias <= 0) / COUNT(Proyectos)`

**Target**: **≥ 85%** (0.85)

**Fuente**: `hechos_proyectos.RetrasoFinalDias`

**Perspectiva BSC**: Cliente

**OKR Relacionado**: Alcanzar 85% de entregas puntuales

**Interpretación**:

✅ > 85%: Alta confiabilidad

⚠️ 70-85%: Requiere mejora en planificación

❌ < 70%: Pérdida de confianza del cliente

#### KPI 5: Proyectos Cancelados

**Definición**: Proporción de proyectos cancelados antes de finalizar

**Fórmula**: `COUNT(Cancelado = 1) / COUNT(Proyectos)`

**Target**: **≤ 5%** (0.05)

**Fuente**: `dim_proyectos.Cancelado`

**Perspectiva BSC**: Cliente

**OKR Relacionado**: Mantener tasa de cancelación bajo 5%

**Interpretación**:

✅ < 5%: Gestión de riesgos efectiva

⚠️ 5-10%: Revisar proceso de viabilidad

❌ > 10%: Problemas en selección de proyectos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 1.3 Perspectiva de Procesos Internos

#### KPI 6: Porcentaje de Tareas Retrasadas

**Definición**: Proporción de tareas individuales no completadas a tiempo

**Fórmula**: `MEAN(PorcentajeTareasRetrasadas)`

**Target**: **≤ 10%** (0.1)

**Fuente**: `hechos_proyectos.PorcentajeTareasRetrasadas`

**Perspectiva BSC**: Procesos Internos

**OKR Relacionado**: Reducir tareas retrasadas a menos del 10%

**Cálculo detallado**: Ver Métrica Calculada #4

**Interpretación**:

✅ < 10%: Operación ágil

⚠️ 10-20%: Revisar carga de trabajo

❌ > 20%: Problemas de capacidad

#### KPI 7: Porcentaje de Hitos Retrasados

**Definición**: Proporción de hitos no alcanzados en fecha planificada

**Fórmula**: `MEAN(PorcentajeHitosRetrasados)`

**Target**: **≤ 10%** (0.1)

**Fuente**: `hechos_proyectos.PorcentajeHitosRetrasados`

**Perspectiva BSC**: Procesos Internos

**OKR Relacionado**: Lograr 90% de hitos a tiempo

**Cálculo detallado**: Ver Métrica Calculada #5

**Interpretación**:

✅ < 10%: Disciplina de entrega alta

⚠️ 10-20%: Necesita refuerzo de seguimiento

❌ > 20%: Planificación deficiente

#### KPI 8: Tasa de Errores Encontrados

**Definición**: Proporción de defectos encontrados respecto al volumen de código

**Fórmula**: `MEAN(TasaDeErroresEncontrados)`

**Target**: **≤ 5%** (0.05)

**Fuente**: `hechos_proyectos.TasaDeErroresEncontrados`

**Perspectiva BSC**: Procesos Internos

**OKR Relacionado**: Mantener tasa de defectos bajo 5%

**Interpretación**:

✅ < 5%: Alta calidad de código

⚠️ 5-10%: Reforzar code reviews

❌ > 10%: Problemas críticos de calidad

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 1.4 Perspectiva de Aprendizaje e Innovación

#### KPI 9: Productividad Promedio

**Definición**: Eficiencia general del equipo de desarrollo

**Fórmula**: `MEAN(ProductividadPromedio)`

**Target**: **≥ 75%** (0.75)

**Fuente**: `hechos_proyectos.ProductividadPromedio`

**Perspectiva BSC**: Aprendizaje e Innovación

**OKR Relacionado**: Alcanzar 75% de productividad óptima

**Cálculo detallado**: Ver Métrica Calculada #3

**Interpretación**:

✅ > 75%: Equipo altamente eficiente

⚠️ 60-75%: Oportunidades de mejora

❌ < 60%: Requiere capacitación o reorganización

#### KPI 10: Tasa de Éxito en Pruebas

**Definición**: Proporción de pruebas exitosas del total ejecutado

**Fórmula**: `MEAN(TasaDeExitoEnPruebas)`

**Target**: **≥ 90%** (0.9)

**Fuente**: `hechos_proyectos.TasaDeExitoEnPruebas`

**Perspectiva BSC**: Aprendizaje e Innovación

**OKR Relacionado**: Lograr 90% de éxito en testing

**Interpretación**:

✅ > 90%: Testing efectivo

⚠️ 80-90%: Mejorar estrategia de pruebas

❌ < 80%: QA insuficiente

#### KPI 11: Relación Horas Reales/Planificadas

**Definición**: Proporción entre horas trabajadas y horas estimadas

**Fórmula**: `SUM(HorasReales) / SUM(HorasPlanificadas)`

**Target**: **≤ 110%** (1.1)

**Fuente**: `hechos_asignaciones.HorasReales`, `hechos_asignaciones.HorasPlanificadas`

**Perspectiva BSC**: Aprendizaje e Innovación

**OKR Relacionado**: Precisión de estimación dentro del 10%

**Interpretación**:

✅ 0.9-1.1: Estimación precisa

⚠️ 1.1-1.3: Subestimación moderada

❌ > 1.3 o < 0.7: Problemas de planificación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 📈 2. MÉTRICAS CALCULADAS DINÁMICAMENTE

### 2.1 Métrica: DuracionRealDias

**Definición**: Número de días calendario entre inicio y finalización real del proyecto

**Fórmula**: `FechaFinalizacionReal - FechaInicio`

**Fuente de Datos**:

`dim_tiempo` (tabla de dimensión temporal)

`hechos_proyectos.ID_FechaInicio`, `hechos_proyectos.ID_FechaFin`

**Cálculo**:

fecha_inicio_dt = pd.to_datetime(f"{Anio}-{Mes}-{Dia}")
  fecha_fin_dt = pd.to_datetime(f"{Anio}-{Mes}-{Dia}")
  duracion_dias = (fecha_fin_dt - fecha_inicio_dt).days

**Función**: `calcular_duracion_real_dias()`

**Archivo**: `dss/metricas_calculadas.py`

**Uso**: Análisis de duración de proyectos, comparación con estimaciones

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.2 Métrica: NumeroDefectosEncontrados

**Definición**: Total de defectos identificados durante pruebas (pruebas fallidas)

**Fórmula**: `COUNT(ID_Prueba WHERE PruebaExitosa = 0)`

**Fuente de Datos**:

`dim_pruebas` (dimensión de pruebas de calidad)

`dim_hitos` (para relacionar pruebas con proyectos)

**Cálculo**:

hitos_proyecto = dim_hitos[dim_hitos["ID_proyectos"] == id_proyecto]
  pruebas_fallidas = dim_pruebas[
      (dim_pruebas["ID_Hito"].isin(hitos)) & 
      (dim_pruebas["PruebaExitosa"] == 0)
  ]
  defectos = len(pruebas_fallidas)

**Función**: `calcular_numero_defectos_encontrados()`

**Uso**: Predicción de defectos (modelo Rayleigh), análisis de calidad

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.3 Métrica: ProductividadPromedio

**Definición**: Días de duración por empleado (menor es mejor)

**Fórmula**: `DuracionReal / No_empleados`

**Fuente de Datos**:

Métrica calculada: `DuracionRealDias`

`dim_proyectos.NumTrabajadores`

**Cálculo**:

duracion_dias = calcular_duracion_real_dias(id_proyecto)
  num_empleados = dim_proyectos["NumTrabajadores"]
  productividad = duracion_dias / num_empleados if num_empleados > 0 else 0

**Función**: `calcular_productividad_promedio()`

**Uso**: KPI #9, comparación de eficiencia entre proyectos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.4 Métrica: PorcentajeTareasRetrasadas

**Definición**: Proporción de tareas del proyecto que no se completaron a tiempo

**Fórmula**: `(COUNT(TareasRetrasadas) / COUNT(TareasTotales)) × 100`

**Fuente de Datos**:

`dim_tareas` (dimensión de tareas del proyecto)

`dim_tareas.SeRetraso` (flag booleano 0/1)

**Cálculo**:

hitos_proyecto = dim_hitos[dim_hitos["ID_proyectos"] == id_proyecto]
  tareas = dim_tareas[dim_tareas["ID_Hito"].isin(hitos)]
  tareas_retrasadas = (tareas["SeRetraso"] == 1).sum()
  porcentaje = (tareas_retrasadas / len(tareas)) * 100

**Función**: `calcular_porcentaje_tareas_retrasadas()`

**Uso**: KPI #6, análisis de procesos internos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.5 Métrica: PorcentajeHitosRetrasados

**Definición**: Proporción de hitos (milestones) con retraso en su finalización

**Fórmula**: `(COUNT(HitosRetrasados) / COUNT(HitosTotales)) × 100`

**Fuente de Datos**:

`dim_hitos`

`dim_hitos.RetrasoFinDias` (días de retraso, > 0 indica retraso)

**Cálculo**:

hitos_proyecto = dim_hitos[dim_hitos["ID_proyectos"] == id_proyecto]
  hitos_retrasados = (hitos_proyecto["RetrasoFinDias"] > 0).sum()
  porcentaje = (hitos_retrasados / len(hitos_proyecto)) * 100

**Función**: `calcular_porcentaje_hitos_retrasados()`

**Uso**: KPI #7, detección de problemas en fases críticas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.6 Métrica: CostoReal (Desglosado)

**Definición**: Costo total del proyecto (mano de obra + gastos operativos)

**Fórmula**: `Σ(CostoPorHoraEmpleado × HorasReales) + Σ GastosFinancieros`

**Fuente de Datos**:

`hechos_asignaciones.ValorHoras` (costo por hora × horas)

`dim_gastos.Monto` (gastos financieros asociados)

**Cálculo**:

asignaciones = hechos_asignaciones[hechos_asignaciones["ID_Proyecto"] == id]
  costo_horas = asignaciones["ValorHoras"].sum()
  
  id_gasto = hechos_proyectos["ID_Gasto"]
  gasto = dim_gastos[dim_gastos["ID_Finanza"] == id_gasto]
  gasto_financiero = gasto["Monto"].sum()
  
  costo_total = costo_horas + gasto_financiero

**Función**: `calcular_costo_real_detallado()`

**Retorna**: Diccionario con `{costo_horas, gasto_financiero, costo_total}`

**Uso**: Análisis financiero detallado, comparación con presupuesto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 2.7 Estadísticas Agregadas de Métricas Calculadas

Función: `obtener_estadisticas_metricas_calculadas()`

Retorna diccionario con:

`duracion_promedio_dias`: Media de duración de proyectos

`defectos_promedio`: Promedio de defectos por proyecto

`defectos_total`: Suma total de defectos encontrados

`productividad_calculada`: Media de productividad

`tareas_retrasadas_calculada`: Media de % de tareas retrasadas

`hitos_retrasados_calculada`: Media de % de hitos retrasados

`costo_real_promedio`: Media del costo real calculado

Uso: Dashboard "Métricas Calculadas", análisis de tendencias

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🧊 3. CUBO OLAP - ARQUITECTURA

### 3.1 Modelo de Datos: Esquema Estrella (Star Schema)

#### Tablas de Hechos (Fact Tables)

Tabla: hechos_proyectos

**Propósito**: Métricas y medidas de desempeño de proyectos

**Granularidad**: 1 fila por proyecto

**Dimensiones relacionadas**: ID_Proyecto, ID_Cliente, ID_Gasto, ID_FechaInicio, ID_FechaFin

**Medidas**:

`Presupuesto` (numérico)

`CosteReal` (numérico)

`DesviacionPresupuestal` (numérico)

`PenalizacionesMonto` (numérico)

`RetrasoInicioDias` (numérico)

`RetrasoFinalDias` (numérico)

`TasaDeErroresEncontrados` (decimal 0-1)

`TasaDeExitoEnPruebas` (decimal 0-1)

`ProductividadPromedio` (decimal)

`PorcentajeTareasRetrasadas` (decimal 0-1)

`PorcentajeHitosRetrasados` (decimal 0-1)

`ProporcionCAPEX_OPEX` (decimal 0-1)

**Claves foráneas**: ID_Proyecto, ID_Cliente, ID_Gasto, ID_FechaInicio, ID_FechaFin

Tabla: hechos_asignaciones

**Propósito**: Métricas de asignación de recursos humanos

**Granularidad**: 1 fila por empleado-proyecto-período

**Dimensiones relacionadas**: ID_Empleado, ID_Proyecto, ID_FechaAsignacion

**Medidas**:

`HorasPlanificadas` (numérico)

`HorasReales` (numérico)

`ValorHoras` (numérico - costo)

`RetrasoHoras` (numérico)

**Claves foráneas**: ID_Empleado, ID_Proyecto, ID_FechaAsignacion

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#### Tablas de Dimensiones (Dimension Tables)

Dimensión: dim_proyectos

**Atributos**:

`ID_Proyecto` (PK)

`CodigoProyecto` (código de negocio)

`Version` (versión del proyecto)

`Cancelado` (flag 0/1)

`TotalErrores` (numérico)

`NumTrabajadores` (numérico)

**Uso**: Clasificación y filtrado de proyectos

Dimensión: dim_clientes

**Atributos**:

`ID_Cliente` (PK)

`CodigoClienteReal` (código de negocio)

Otros atributos de cliente

**Uso**: Análisis por cliente, segmentación

Dimensión: dim_empleados

**Atributos**:

`ID_Empleado` (PK)

`CodigoEmpleado` (código de negocio)

`Rol` (Developer, QA, PM, etc.)

`Seniority` (Junior, Semi, Senior)

**Uso**: Análisis de recursos humanos, productividad por rol

Dimensión: dim_tiempo

**Atributos**:

`ID_Tiempo` (PK)

`Anio` (año)

`Mes` (mes 1-12)

`Dia` (día del mes)

**Uso**: Drill-down temporal, series de tiempo

**Nota**: Reutilizada para FechaInicio, FechaFin, FechaAsignacion

Dimensión: dim_gastos (dim_finanzas)

**Atributos**:

`ID_Finanza` (PK)

`TipoGasto` (Licencias, Viajes, Servicios, Capacitacion)

`Categoria` (CAPEX, OPEX)

`Monto` (numérico)

**Uso**: Clasificación financiera, análisis CAPEX/OPEX

Dimensión: dim_hitos

**Atributos**:

`ID_Hito` (PK)

`ID_proyectos` (FK a proyectos)

`RetrasoFinDias` (numérico)

**Uso**: Cálculo de PorcentajeHitosRetrasados

Dimensión: dim_tareas

**Atributos**:

`ID_Tarea` (PK)

`ID_Hito` (FK a hitos)

`SeRetraso` (flag 0/1)

**Uso**: Cálculo de PorcentajeTareasRetrasadas

Dimensión: dim_pruebas

**Atributos**:

`ID_Prueba` (PK)

`ID_Hito` (FK a hitos)

`PruebaExitosa` (flag 0/1)

**Uso**: Cálculo de NumeroDefectosEncontrados

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 3.2 Operaciones OLAP Implementadas

#### SLICE (Corte)

Implementación: `aplicar_filtros()`, `aplicar_filtros_asignaciones()`

Archivo: `dss/analytics.py`

Filtrado por una dimensión:

# Ejemplo: Slice por año
df_filtrado = df[df["AnioFin"].isin([2024])]

# Ejemplo: Slice por cliente
df_filtrado = df[df["CodigoClienteReal"].isin([501, 502])]

# Ejemplo: Slice por rol
df_filtrado = df[df["Rol"].isin(["Developer"])]

Uso en Dashboard: Multiselect en sidebar para cada dimensión

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#### DICE (Dados múltiples)

Implementación: Combinación de filtros en `aplicar_filtros()`

Filtrado por múltiples dimensiones simultáneamente:

filtros = {
    "anio": [2023, 2024],
    "mes": [1, 2, 3],
    "cliente": [501, 502],
    "proyecto": [1001, 1002]
}
# Aplica todos los filtros en cascada

Uso en Dashboard: Combinación de selecciones en sidebar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#### DRILL-DOWN (Descenso)

Implementación: Navegación jerárquica temporal y organizacional

Jerarquía Temporal:

Año → Mes → Día → Proyecto individual

Jerarquía Organizacional:

Todos los proyectos → Cliente → Proyecto → Tarea/Hito

Ejemplo en código:

# Nivel 1: Todos los años
get_kpis(df_proyectos, df_asignaciones, {"anio": []})

# Nivel 2: Drill-down a 2024
get_kpis(df_proyectos, df_asignaciones, {"anio": [2024]})

# Nivel 3: Drill-down a enero 2024
get_kpis(df_proyectos, df_asignaciones, {"anio": [2024], "mes": [1]})

# Nivel 4: Drill-down a proyecto específico
get_detail_table(df_proyectos, {"proyecto": [1001]})

Uso en Dashboard: Tabs (Resumen → Análisis Detallado → Tabla)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#### ROLL-UP (Agregación)

Implementación: Funciones de agregación en `build_olap_views()`

Agregaciones implementadas:

**Por Categoría Financiera** (CAPEX/OPEX):

capex_opex = proyectos.groupby("Categoria")["ProporcionCAPEX_OPEX"].mean()

**Por Rol de Empleado**:

productividad_por_rol = asignaciones.groupby("Rol")[
    ["HorasReales", "HorasPlanificadas"]
].sum()

**Por Período Temporal**:

proyectos_a_tiempo = proyectos.groupby(
    proyectos["FechaFin"].dt.to_period("M")
)["A_Tiempo"].mean()

**Métricas Globales** (KPIs):

cumplimiento_presupuesto = (
    (1 - (proyectos["CosteReal"] - proyectos["Presupuesto"]) / 
     proyectos["Presupuesto"]).mean()
)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#### PIVOT (Rotación)

Implementación: Restructuración de datos para visualización

Ejemplo - Presupuesto vs Real por Proyecto:

# Datos originales (orientación de filas)
CodigoProyecto | Presupuesto | CosteReal
1001           | 500000      | 520000
1002           | 300000      | 280000

# Pivot para gráfico (índice = proyecto, columnas = métricas)
barras_presupuesto = proyectos[["CodigoProyecto", "Presupuesto", "CosteReal"]]
chart_data = barras_presupuesto.set_index("CodigoProyecto")

Uso en Dashboard: `st.bar_chart()`, `st.line_chart()` con datos pivoteados

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 3.3 Vistas Materializadas del Cubo OLAP

Función: `build_olap_views()`

Archivo: `dss/analytics.py`

Retorna diccionario con 6 vistas pre-calculadas:

**barras_presupuesto**

Tipo: Comparación financiera

Columnas: `CodigoProyecto`, `Presupuesto`, `CosteReal`

Uso: Gráfico de barras en BSC

**proyectos_a_tiempo**

Tipo: Serie temporal

Columnas: `Fecha`, `A_Tiempo` (proporción 0-1)

Agregación: Por mes (`dt.to_period("M")`)

Uso: Gráfico de línea de entregas

**capex_opex**

Tipo: Distribución categórica

Columnas: `Categoria`, `ProporcionCAPEX_OPEX`

Agregación: Media por categoría

Uso: Gráfico de barras financiero

**retrasos**

Tipo: Comparación de retrasos

Columnas: `CodigoProyecto`, `RetrasoInicioDias`, `RetrasoFinalDias`

Uso: Análisis de gestión de cronograma

**productividad_por_rol**

Tipo: Agregación por dimensión empleado

Columnas: `Rol`, `HorasReales`, `HorasPlanificadas`

Agregación: Suma por rol

Uso: Análisis de eficiencia de recursos humanos

**asignaciones**

Tipo: Detalle granular

Columnas: Todas las de hechos_asignaciones

Uso: Tabla detallada de recursos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 3.4 Arquitectura del Cubo

Tipo de OLAP: ROLAP (Relational OLAP)

Características:

✅ Datos almacenados en RDBMS (MySQL)

✅ Operaciones realizadas con SQL y Pandas

✅ No requiere cubo multidimensional físico (MOLAP)

✅ Cacheo en memoria para rendimiento (`@st.cache_data`)

✅ Escalable mediante índices en BD

Flujo de Procesamiento:

CSV/MySQL → Pandas DataFrame → Filtros OLAP → Agregaciones → Cache → Visualización

Ventajas de esta implementación:

Simplicidad: No requiere servidor OLAP especializado

Flexibilidad: Fácil agregar nuevas dimensiones/métricas

Portabilidad: Funciona con CSV o MySQL

Costo: Sin licencias de software OLAP comercial

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎯 4. OKRS (Objectives and Key Results)

### 4.1 Objetivo Estratégico 1: Excelencia Financiera

Objetivo: Maximizar rentabilidad y control de costos

Key Results:

KR1: Cumplimiento de presupuesto ≥ 90% en todos los proyectos activos

Métrica: KPI #1 (Cumplimiento de presupuesto)

Medición: Trimestral

KR2: Reducir desviación presupuestal promedio a ≤ 5%

Métrica: KPI #2 (Desviación presupuestal)

Medición: Mensual

KR3: Mantener penalizaciones contractuales bajo 2% del presupuesto total

Métrica: KPI #3 (Penalizaciones)

Medición: Por proyecto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 4.2 Objetivo Estratégico 2: Satisfacción y Fidelización del Cliente

Objetivo: Cumplir compromisos y superar expectativas

Key Results:

KR1: Entregar ≥ 85% de proyectos a tiempo

Métrica: KPI #4 (Proyectos a tiempo)

Medición: Trimestral

KR2: Reducir tasa de cancelación de proyectos a ≤ 5%

Métrica: KPI #5 (Proyectos cancelados)

Medición: Anual

KR3: Lograr NPS (Net Promoter Score) > 50

Métrica: Externa (encuestas)

Medición: Semestral

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 4.3 Objetivo Estratégico 3: Procesos Eficientes y Calidad

Objetivo: Optimizar operaciones internas

Key Results:

KR1: Reducir tareas retrasadas a ≤ 10%

Métrica: KPI #6 (Tareas retrasadas) + Métrica Calculada #4

Medición: Sprint/Quincenal

KR2: Alcanzar ≤ 10% de hitos retrasados

Métrica: KPI #7 (Hitos retrasados) + Métrica Calculada #5

Medición: Mensual

KR3: Mantener tasa de errores ≤ 5%

Métrica: KPI #8 (Tasa de errores)

Medición: Por sprint

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 4.4 Objetivo Estratégico 4: Equipos de Alto Desempeño

Objetivo: Desarrollar talento y capacidades

Key Results:

KR1: Alcanzar productividad promedio ≥ 75%

Métrica: KPI #9 (Productividad) + Métrica Calculada #3

Medición: Mensual

KR2: Lograr ≥ 90% de éxito en pruebas

Métrica: KPI #10 (Tasa de éxito en pruebas)

Medición: Por sprint

KR3: Precisión de estimación dentro del ±10%

Métrica: KPI #11 (Relación horas)

Medición: Por proyecto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 4.5 Objetivo Estratégico 5: Predicción y Gestión de Riesgos

Objetivo: Anticipar problemas antes de que ocurran

Key Results:

KR1: Predecir defectos con precisión ≥ 85%

Métrica: MAE, RMSE del modelo Rayleigh

Medición: Por proyecto (validación)

KR2: Identificar 100% de proyectos de alto riesgo antes de fase crítica

Métrica: Clasificación de riesgo (modelo predictivo)

Medición: Continua

KR3: Reducir tiempo de detección de problemas en 30%

Métrica: Dashboard de alertas tempranas

Medición: Trimestral

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🔮 5. MÓDULO DE PREDICCIÓN (Modelo Rayleigh)

### 5.1 Propósito

Predecir la distribución temporal de defectos en proyectos de software

### 5.2 Fundamento Teórico

Distribución de Rayleigh: Modelo probabilístico usado en ingeniería de software para:

Predecir cuándo se encontrarán la mayoría de los defectos

Estimar el total de defectos al final del proyecto

Planificar recursos de testing y QA

Fórmula:

f(t) = (t / σ²) * exp(-t² / 2σ²)

Donde:

`t`: Tiempo transcurrido

`σ`: Parámetro de escala (calculado desde datos históricos)

### 5.3 Implementación Técnica

Función: `entrenar_modelo()`

Archivo: `dss/prediction.py`

Paso 1: Preparación de datos

X = df[["DuracionRealDias", "NumTrabajadores", "ProductividadPromedio"]]
y = df["TotalErrores"]

Paso 2: Modelo de Regresión

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
modelo = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
modelo.fit(X_train, y_train)

Paso 3: Cálculo de σ (sigma)

def calcular_sigma(duracion_dias: float) -> float:
    return duracion_dias / np.sqrt(2)

Paso 4: Generación de Curva Rayleigh

def rayleigh_curve(t: np.ndarray, sigma: float) -> np.ndarray:
    return (t / sigma**2) * np.exp(-t**2 / (2 * sigma**2))

### 5.4 Métricas del Modelo

Función: `obtener_metricas_modelo()`

Métricas reportadas:

**MAE** (Mean Absolute Error): Error promedio absoluto

**RMSE** (Root Mean Squared Error): Error cuadrático medio

**R²** (Coeficiente de determinación): Bondad de ajuste (0-1)

### 5.5 Clasificación de Riesgo

Función: `clasificar_nivel_riesgo()`

Criterios:

**BAJO**: defectos_predichos < 100 Y productividad > 0.75

**MEDIO**: 100 ≤ defectos_predichos ≤ 200 O productividad 0.65-0.75

**ALTO**: defectos_predichos > 200 O productividad < 0.65

### 5.6 Sistema de Recomendaciones

Función: `generar_recomendaciones()`

Recomendaciones por nivel de riesgo:

ALTO:

Reforzar equipo de QA (aumentar 30% de recursos de testing)

Implementar code reviews obligatorias

Realizar testing continuo desde fase temprana

Considerar reducir alcance o extender cronograma

MEDIO:

Monitoreo semanal de defectos encontrados

Incrementar cobertura de pruebas automatizadas

Revisiones de código para módulos críticos

BAJO:

Mantener prácticas actuales

Continuar con plan de testing estándar

Monitoreo quincenal de KPIs

### 5.7 Plan de Testing Automático

Función: `generar_plan_testing()`

Parámetros calculados:

plan = {
    "fase_pico_defectos": duracion_dias * 0.7,  # 70% del proyecto
    "recursos_qa_necesarios": ceil(defectos_predichos / 50),
    "horas_testing_recomendadas": defectos_predichos * 2,
    "cobertura_minima_codigo": 80% si ALTO, 70% si MEDIO, 60% si BAJO
}

### 5.8 Proyectos Similares

Función: `buscar_proyectos_similares()`

Criterio de similitud:

Duración ± 20%

Número de trabajadores ± 2

Mismo rango de presupuesto (±30%)

Uso: Benchmarking y lecciones aprendidas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 📊 6. VISTAS DEL DASHBOARD

### 6.1 Vista 1: Resumen General (Balanced Scorecard)

Función: `render_scorecard()`

Archivo: `dss/ui/views.py`

Contenido:

**Perspectiva Financiera** (3 KPIs):

Cumplimiento de presupuesto

Desviación presupuestal

Penalizaciones

**Perspectiva del Cliente** (2 KPIs):

Proyectos a tiempo

Proyectos cancelados

**Perspectiva de Procesos Internos** (3 KPIs):

Tareas retrasadas

Hitos retrasados

Tasa de errores

**Perspectiva de Aprendizaje** (3 KPIs):

Productividad

Tasa de éxito en pruebas

Relación horas

**Visualizaciones**:

Presupuesto vs Real (barras)

Evolución de Entregas a Tiempo (línea temporal)

Productividad por Rol (barras)

Distribución CAPEX/OPEX (barras)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 6.2 Vista 2: Análisis Detallado

Función: `render_detalle()`

Archivo: `dss/ui/views.py`

Contenido:

Sección 1: Gestión Temporal

Retrasos de Inicio vs Finalización (barras comparativas)

Duración Real vs Planificada (barras - calculada desde fechas)

Sección 2: Gestión de Recursos Humanos

Productividad por Rol (relación horas reales/planificadas)

Horas Planificadas vs Reales por Rol (barras agrupadas)

Sección 3: Análisis Financiero

Desviación Presupuestal por Proyecto (barras)

Penalizaciones vs Presupuesto (% sobre presupuesto)

Sección 4: Métricas de Calidad

Total de Errores por Proyecto (barras)

Tasa de Éxito en Pruebas (% convertido a escala 0-100)

Tabla Detallada:

Filtrada según criterios del sidebar

Columnas: Cliente, Proyecto, Presupuesto, Costo Real, Desviación, Retrasos, Productividad, KPIs de calidad

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 6.3 Vista 3: Métricas Calculadas

Función: `render_metricas_calculadas()`

Archivo: `dss/ui/views.py`

Contenido:

Panel de Resumen (4 métricas):

Duración Promedio (días)

Defectos Encontrados (total y promedio)

Productividad Calculada

Costo Real Promedio

Análisis de Retrasos (2 métricas con delta vs objetivo):

Tareas Retrasadas (calculado vs 10% target)

Hitos Retrasados (calculado vs 10% target)

Tabla Detallada por Proyecto:

DuracionRealDias

NumeroDefectosEncontrados

ProductividadPromedio_Calculada

PorcentajeTareasRetrasadas_Calculada

PorcentajeHitosRetrasados_Calculada

CostoReal_Horas

CostoReal_Gastos

CostoReal_Total_Calculado

Explicaciones: Cada métrica incluye tooltip con fórmula y fuentes de datos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 6.4 Vista 4: Predicción de Defectos (Solo Project Managers)

Función: `render_prediccion()`

Archivo: `dss/ui/views.py`

Contenido:

Panel de Entrada:

Duración estimada (días)

Número de trabajadores

Productividad esperada (slider 0-1)

Predicción:

Número de defectos esperados

Nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO con colores)

Métricas del modelo (MAE, RMSE, R²)

Visualización:

Curva de Rayleigh (distribución temporal de defectos)

Eje X: Días del proyecto

Eje Y: Tasa de defectos esperada

Recomendaciones Automáticas:

Lista de acciones según nivel de riesgo

Plan de testing sugerido

Proyectos Similares:

Tabla de proyectos históricos comparables

Benchmarking de desempeño

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎨 7. DISEÑO DEL DASHBOARD

### 7.1 Características Visuales

Estilo: Formal y profesional (sin gradientes coloridos)

Paleta de Colores:

Perspectiva Financiera: Verde (#11998e - #38ef7d)

Perspectiva Cliente: Azul (#2980b9 - #6dd5fa)

Perspectiva Procesos: Rojo/Rosa (#f857a6 - #ff5858)

Perspectiva Aprendizaje: Amarillo/Rosa (#fa709a - #fee140)

Componentes:

Tarjetas KPI con métricas y targets

Gráficos nativos de Streamlit (sin plotly)

Layout responsivo (2-4 columnas)

Sin emojis ni elementos decorativos

### 7.2 Interactividad

Filtros Sidebar:

Año de finalización (multiselect)

Mes de finalización (multiselect)

Cliente (multiselect)

Proyecto (multiselect)

Rol/Empleado (multiselect)

Tabs de Navegación:

Resumen general

Análisis detallado

Métricas Calculadas

Predicción de defectos (condicional)

Actualización en Tiempo Real:

Cambios en filtros → Recálculo automático de KPIs

Cache de datos para rendimiento

Validaciones de existencia de columnas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🔧 8. ARQUITECTURA TÉCNICA

### 8.1 Stack Tecnológico

Backend:

Python 3.x

Pandas (manipulación de datos)

NumPy (cálculos numéricos)

SQLAlchemy (ORM para MySQL)

SciPy (distribución de Rayleigh)

Scikit-learn (modelo de regresión)

Frontend:

Streamlit (framework web)

Componentes nativos de Streamlit

Base de Datos:

MySQL 8.x (producción)

CSV (fallback)

### 8.2 Estructura de Archivos

Olguin_final/
├── app.py                          # Punto de entrada principal
├── requirements.txt                # Dependencias
├── README.md                       # Documentación
├── REPORTE_METRICAS_COMPLETO.md   # Este documento
├── CargaDatos/                     # Datos CSV
│   ├── hechos_proyectos_seed.csv
│   ├── hechos_asignaciones_seed.csv
│   ├── dim_proyectos_seed.csv
│   ├── dim_clientes_seed.csv
│   ├── dim_gastos_seed.csv
│   ├── dim_tiempo_seed.csv
│   ├── dim_empleados_seed.csv
│   ├── dim_hitos_seed.csv
│   ├── dim_tareas_seed.csv
│   └── dim_pruebas_seed.csv
└── dss/                            # Módulo principal
    ├── __init__.py
    ├── config.py                   # Configuración y targets de KPI
    ├── db.py                       # Conexión a MySQL
    ├── data_sources.py             # Carga de datos (CSV/MySQL)
    ├── analytics.py                # Cubo OLAP y KPIs
    ├── metricas_calculadas.py      # Métricas dinámicas
    ├── prediction.py               # Modelo Rayleigh
    ├── auth.py                     # Autenticación
    └── ui/                         # Interfaz de usuario
        ├── __init__.py
        ├── components.py           # Componentes reutilizables
        └── views.py                # Vistas del dashboard

### 8.3 Flujo de Datos

1. Usuario accede → Login (auth.py)
2. Carga de datos:
   - Intenta MySQL (db.py)
   - Fallback a CSV (data_sources.py)
   - Cache en memoria (@st.cache_data)
3. Usuario selecciona filtros → Sidebar
4. Operaciones OLAP:
   - aplicar_filtros() → SLICE/DICE
   - build_olap_views() → ROLL-UP/PIVOT
   - get_kpis() → Agregaciones
5. Renderizado:
   - Tabs selecciona vista
   - render_*() genera visualizaciones
   - Streamlit actualiza UI
6. Predicción (si PM):
   - Inputs usuario → prediction.py
   - Modelo Rayleigh → Curva + Recomendaciones

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 📈 9. CASOS DE USO

### 9.1 Caso de Uso 1: Análisis Mensual de Desempeño

Actor: Gerente de Operaciones

Flujo:

Accede al dashboard

Filtra por mes actual y año actual

Revisa Balanced Scorecard:

Identifica KPIs fuera de target (rojos)

Nota que "Tareas retrasadas" = 15% (target 10%)

Navega a "Análisis Detallado"

Revisa gráfico "Productividad por Rol"

Detecta que rol "QA" tiene relación 1.4 (40% sobre estimación)

Acción: Reunión con líder de QA para redistribuir carga

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 9.2 Caso de Uso 2: Planificación de Nuevo Proyecto

Actor: Project Manager

Flujo:

Accede a "Predicción de defectos"

Ingresa parámetros del nuevo proyecto:

Duración: 180 días

Trabajadores: 12

Productividad esperada: 0.75

Sistema predice:

210 defectos esperados → RIESGO ALTO

Pico de defectos: día 126

Revisa recomendaciones:

"Reforzar equipo de QA en 30%"

"Cobertura de código mínima: 80%"

Consulta proyectos similares

Ajusta plan:

Contrata 2 QA adicionales

Planifica testing intensivo semana 18-20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 9.3 Caso de Uso 3: Revisión de Métricas Calculadas

Actor: Analista de Datos

Flujo:

Navega a "Métricas Calculadas"

Revisa estadísticas globales:

Duración promedio: 165 días

Defectos totales: 550 (promedio 137 por proyecto)

Filtra por cliente específico (501)

Compara métricas calculadas vs precalculadas:

Productividad calculada: 18.3 días/empleado

Productividad precalculada (hechos): 0.78

Identifica discrepancia

Investiga fuente de datos

Documenta hallazgos para equipo de data warehouse

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 9.4 Caso de Uso 4: Drill-Down en Proyectos Retrasados

Actor: Director de Proyectos

Flujo:

En BSC, observa KPI "Proyectos a tiempo" = 70% (bajo del 85% target)

Navega a "Análisis Detallado"

Revisa gráfico "Retrasos de Inicio vs Finalización"

Identifica proyectos con >15 días de retraso final

Aplica filtro por esos proyectos específicos

Revisa tabla detallada:

Proyecto 1003: Retraso 15 días, Desviación +50K, Errores 200

Acciones:

Escalamiento a equipo ejecutivo

Revisión de plan de mitigación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎓 10. CONCLUSIONES Y MEJORES PRÁCTICAS

### 10.1 Fortalezas del Sistema

**Integración completa**: KPIs → Métricas → OLAP → Predicción

**Flexibilidad**: Funciona con MySQL o CSV

**Escalabilidad**: Cache inteligente para grandes volúmenes

**Usabilidad**: Interfaz intuitiva sin curva de aprendizaje

**Precisión**: Métricas calculadas en tiempo real vs precalculadas

### 10.2 Recomendaciones de Uso

Para Ejecutivos:

Revisar BSC semanalmente

Enfocarse en KPIs rojos (fuera de target)

Comparar tendencias mes a mes

Para Project Managers:

Usar predicción Rayleigh al inicio de cada proyecto

Monitorear métricas calculadas durante ejecución

Ajustar plan según recomendaciones automáticas

Para Analistas:

Validar coherencia entre métricas calculadas y precalculadas

Documentar discrepancias en data warehouse

Sugerir nuevas dimensiones/métricas según necesidades

### 10.3 Limitaciones Conocidas

**Modelo Rayleigh**: Asume distribución normal de defectos (no siempre real)

**Datos históricos**: Predicción requiere al menos 10-15 proyectos similares

**Granularidad temporal**: Dimensión tiempo no incluye día de la semana

**Métricas de satisfacción**: No incluye NPS o feedback directo de clientes

### 10.4 Roadmap Futuro

Corto plazo (1-3 meses):

[ ] Agregar alertas automáticas por email

[ ] Dashboard móvil (responsive design mejorado)

[ ] Exportación de reportes a PDF

Mediano plazo (3-6 meses):

[ ] Integración con Jira/Azure DevOps

[ ] Machine Learning para predicción de retrasos

[ ] Dashboard de costos en tiempo real

Largo plazo (6-12 meses):

[ ] Migración a cubo MOLAP (Microsoft Analysis Services)

[ ] BI embebido en aplicaciones de gestión

[ ] Análisis de sentimiento de feedback de clientes

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 📞 SOPORTE Y CONTACTO

Documentación técnica: `README.md`, `MEJORAS_PREDICCION.md`, `ANALISIS_METRICAS.md`

Usuarios de prueba:

Project Manager: `pm1` / `1234`

Analista: `analista1` / `abcd`

Base de datos: `dw_proyectos` (MySQL 3307)

Ejecución: `streamlit run app.py`

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

*Documento generado el 22 de noviembre de 2025*

*Versión del sistema: 1.0*

*Proyecto: DSS - Dashboard de Desempeño de Proyectos de Software*